네트워크 게임 프로그래밍

Term Project 추진 계획서

<5팀>

2023182003 김서진

2023182006 김정혜

2023184023 이수빈

목차

어플리케이션 기획

2

High-level 디자인

게임 플로우 차트3

Low-level 디자인

Server4

Client5

팀원 별 역할 분담

6

개발 환경

7

개발 일정

8

애플리케이션 기획

| 2024 컴퓨터 그래픽스 최종 프로젝트 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 제목 | Bumper Robot |  |
| 과목 | 컴퓨터 그래픽스 |  |
| 개발 | 김서진 | 김정혜 |
| <screen shot> |  |  |
| 기존 게임 진행 | 플레이어가 ‘m’키를 눌러 시작한다. 맵에 배치되어 있는 로봇과 충돌하면 튕긴다. 게임이 끝나면 결과 창에서 걸린 시간(sec)를 화면에 출력한다. |  |
| 추가 사항 | 네트워크를 추가하여 3의 플레이어가 레이스를 할 수 있게 구성한다. 타이틀 화면에서 게임시작을 누를 시 레이스 매칭으로 들어가게 된다. 레이스 매칭 중일 때 로딩 아이콘이 뜬다. 3명이 모이면 게임 시작된다. 시작 후 3초를 카운트한 뒤 m키를 누르면 player의 로봇이 출발한다. 기존 결과 창과 다르게 이기면 Win을 레이스에서 지면 Lose를 출력한다. |  |

High-level 디자인

<게임 플로우 차트>

Low-level 디자인

1) Server

<클래스 객체>

- 충돌 체크에 이용할 바운딩 박스

player_packet{

GLfloat x, y, z, size, road[2][2], speed, shake, y_radian;

BB bb;

int shake_dir, dir;

bool move;

}

- 플레이어 상호작용 정보 패킷

<함수>

main함수

void send_collision__packet() 충돌 처리 데이터 패킷 전송

+ 확인 패킷 전송

+출발 카운트 패킷 및 출발 가능 패킷 전송

블록 로봇 초기값 설정 함수

클라이언트와 송수신을 하는 쓰레드

게임에서 로봇의 충돌과 움직임을 처리하는 쓰레드

+ 클라에서 키 입력이 들어왔을 때 처리하는 쓰레드

로봇의 바운딩 박스를 가져오는 함수

충돌을 했는지 확인하는 함수

void player_collision(int id) 플레이어 간의 충돌 처리

<쓰레드 동기화>

HANDLE hKeyEvent

HANDLE hGameStartEvent

<main>

SetEvent: 3명이 접속하면 게임 시작 신호를 킨다..

<main_thread>

WaitForSingleObject: 3명이 모일때까지 쓰레드를 멈춘다.

HANDLE hWriteEvent[MAX_PLAYER]

<main_thread>

SetEvent: 클라이언트에서 Player정보를 받았음을 알리는 신호를 킨다.

<update_thread>

WaitForMultipleObjects: 3명의 Player 정보가 다 recv()될 때까지 기다린다.

ResetEvent: 모든 Player정보를 업데이트 하면 이벤트 신호를 끈다.

HANDLE CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL): 이벤트 생성

BOOL ResetEvent(hFinishEvent): 이벤트 신호 초기화

BOOL SetEvent(hFinishEvent): 이벤트 신호 설정 (공유 자원 접근 가능 상태)

DWORD WaitForSingleObject(hFinishEvent): 이벤트 신호를 기다림 (공유 자원 접근 금지 상태)

2) Client

<클래스 객체>

- 충돌 체크에 이용할 바운딩 박스

[변경]

- 플레이어, 장애물에 이용할 Robot구조체

<함수>

버퍼에 오브젝트 그리는 함수

플레이어 키 설정

방향키 키 설정

윈도우 창 크기 지정

일정 시간마다 부르는 업데이트 함수

충돌에 대한 함수

+키 스레드 (송수신)

: client 메인 스레드 (송수신)

+카운트다운 상태 함수

+매칭 대기 함수

Robot을 그리는 함수

충돌박스를 가져오는 함수

오브젝트의 충돌을 확인하는 함수

셰이더 버퍼 초기화

텍스쳐 값 지정

버텍스 셰이더 생성

프래그먼트 셰이더 생성

셰이더 프로그램 생성

: 파일 내용을 버퍼에 저장

: 비트맵을 불러오는 함수

: main 함수

void interaction_result() 게임 결과값 상호작용 함수

void interaction_player_status(): 플레이어 정보 패킷(이동, 충돌)

void interaction_key(): 키 입력 상호작용 함수

void interaction_key(): 키 입력 상호작용 함수

<쓰레드 동기화>

HANDLE hReadEvent: player정보 송수신, player정보 업데이트 동기화

<TimerFunc>

SetEvent: 플레이어 정보를 업데이트 하였다는 신호를 보낸다.

<client_main_thread>

ResetEvent: 이벤트를 비신호 상태로 설정한다.

WaitForSingleObject: 플레이어 정보가 업데이트 될 때 까지 기다린다.

HANDLE hWriteEvent: player정보 송수신, player정보 업데이트 동기화

<TimerFunc>

WaitForSingleObject: 서버에서 정보를 수신할 때까지 기다린다.

ResetEvent: 플레이어 업데이트 후 이벤트를 비신호 상태로 만든다..

<client_main_thread>

SetEvent: 서버에서 플레이어 정보를 수신 받았다는 신호를 보낸다.

팀원 별 역할 분담 (구성원 모두가 네트워크 기능 구현에 참여해야 함)

| 김서진 | 플레이어 위치 및 충돌 판정 시스템 구현 (서버) main_thread() player & block 정보 송수신 구현 (서버) update_thread() 구현 (서버) InitBuffer() 구현 (클라이언트) client_main_thread() 구현 (클라이언트) drawRobot() 구현 (서버 & 클라이언트) 쓰레드 동기화 (이벤트) (서버) send_collision_packet() 추가 (서버) player_collision() 추가 (클라이언트) interaction_player_status() 구현 |
| --- | --- |
|  | 결과 창 수정 및 구현 (클라이언트) drawScene() 결과 창 부분 수정 (서버) 결과 패킷 전송 (클라이언트) interaction_result() 구현 |
| 김정혜<팀장> | 우승자 판별 구현 및 기존 구조 수정 (클라이언트) TimerFunc() 부활 지점 및 시작 지점 수정 (클라이언트) send_goal_packet() 구현 (서버) 결과 패킷 전송 (서버) recv_goal_packet() & 도착 패킷 카운트 구현 |
|  | 키 관련 구현 (서버) key_thread() + 이벤트 구현 (클라이언트) key_thread() 구현 (클라이언트) keyBoard() 수정 (클라이언트) interaction_key() 구현 |
| 이수빈 | 로딩화면 및 타이틀 구현 + 매칭 (서버) main_thread() 틀, 카운트다운 구현 (서버) 게임 루프 전 서버 main(), 3명 접속 확인 구현 (클라이언트) match_loading() 구현 (클라이언트) drawScene() 스타트 화면 수정 |
|  | 플레이어 시작 로직 제어 (서버) send_start_packet() 구현 (서버) 출발 카운트 다운 구현 (클라이언트) interaction_count() 구현 |

개발 환경

| IDE | Visual Studio 2022 |
| --- | --- |
| 사용언어 | C, C++ |
| API | OpenGL |
| 현상관리 | GitHub |
| 소켓 | TCP |
| 스레드 동기화 | 이벤트 |

개발 일정

공통

2023182003 김서진

2023182006 김정혜

2023184023 이수빈

|  | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/01 |
|  |  | 추진 기획서 |  |  |  |  |  |
| 김서진 |  |  |  |  |  |  |  |
| 김정혜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 이수빈 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 |
| 김서진 |  |  |  | 결과 창 리소스 수정 |  |  |  |
| 김정혜 | keyboard() 추가 키 구현 (매칭 시작) |  | interaction_key() 키 정보에 관한 패킷 구조체 작업 |  |  | Client_key_thread() keyboard() 출발키 ‘m’ 수정 |  |
| 이수빈 | drawScene() |  |  |  |  | main_thread() 이동, 충돌 match_loading() + 게임 루프 전 서버 main() |  |
|  | 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 |
| 김서진 |  | 플레이어 정보에 관한 패킷 구조체 작업 interaction_player_status() |  |  |  | 플레이어 위치 서버에 송신 interaction_player_status() |  |
| 김정혜 | Server_key_thread() TimerFunc() 부활 및 시작 지점 조정 |  | TimerFunc() 부활 및 시작 지점 조정 Client_key_thread() |  |  |  |  |
| 이수빈 |  |  |  | match_loading() + main_thread() 틀 |  |  |  |
|  | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 |
|  |  |  | 1차 중간점검 |  |  |  |  |
| 김서진 |  | 클라이언트에서 위치 수신 send_collision_packet() |  | 클라이언트에서 플레이어 위치 값 조정 | [Client] 플레이어 출력 함수 분리 drawRobot() | 플레이어 간 충돌 체크 player_collision() | 서버에서 충돌 송신 main_thread() |
| 김정혜 | keyboard() 출발키 ‘m’ 수정 Server_key_thread() |  | interaction_key() 내부 기능 구현 |  |  |  |  |
| 이수빈 | send_start_packet() + 3명 접속 확인 구현 |  |  |  |  | match_loading() 구현 |  |
|  | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 |
| 김서진 | [수정] Start_location, GameStart | 클라이언트에서 충돌 수신 main_thread() | [Server] main_thread에서 송수신 뼈대 | Player정보 통신 |  | [Server] 클라이언트에서 충돌 수신 main_thread() | 클라이언트 충돌 값 조정 |
| 김정혜 |  |  |  |  |  |  | send_goal_packet() |
| 이수빈 | main_thread() 카운트다운, 출발 | +match_loading() 이미지 띄우기 |  |  |  | main_thread() 카운트다운 |  |
|  | 11/30 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 | 12/06 |
|  |  |  | 2차 중간점검 |  |  | 사전 검수 |  |
| 김서진 | + [Server] 장애물과 충돌 update_thread() | 우승자 결과 값 수신 interaction_result() [Client] 결과 창 수정 drawScene() |  |  |  |  | + [Server] 충돌 값 조정 |
| 김정혜 |  |  | Goal 충돌박스 수정 | 결과 패킷 전송 |  | keyboard() 세부사항 수정 |  |
| 이수빈 | interaction_count() |  |  |  | interaction_count() |  |  |
|  | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 | 12/11 | 12/12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 최종 검수 |  |
| 김서진 |  | + 우승자 결과 값 수신 |  |  |  |  |  |
| 김정혜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 이수빈 |  |  |  |  |  |  |  |